Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

 28.05. 2024

Благоустройство придомовой территории с.Анучино, ул.100 лет Анучино,4 и 4а, ул.Гоголя,11.

 Сроки выполнения работ: 01.05.202 - 31.07.2024.

Подрядчик: ООО «ФРИЗ БК»

На объекте работают 4 чел. и 1 ед. техники.

Подрядчик ведет работы по демонтажу старого асфальтового покрытия и монтажу бордюр.









 