Мониторинг объекта 29.09.2026
 (Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)
Капитальный ремонт: автодорога «Осиновка - Рудная Пристань» с мостами  км 95-км100  Анучинский МО
Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026. 
Подрядчик: АО "Мостострой - 11"
Подрядчик  ведет работу на объекте в две смены. Работают 4чел.  2 ед.техники. Выполнено более 75% работ.
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