Мониторинг объект 03.04.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Капитальный ремонт: Мост км 49+805 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО
Сроки выполнения работ: 15.03. - 15.11.2026. 
Подрядчик: АО "Мостострой - 11"
[bookmark: _GoBack]Подрядчик начал работы раньше срока. На объекте работает буровая вышка. На объекте - 5 чел., 2 ед. техники.   [image: DSC_6706ффф]
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