Мониторинг объекта03.11.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: автодорога «Осиновка - Рудная Пристань» с мостами км 100-км106  Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик  ведет работу на объекте в две смены. Работают 17 чел.  3ед.техники. Выполнено более 25-50% работ