Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 08.07. 2024

Проведение работ по капитальному ремонту ДШИ с. Анучино, у. 100 лет Анучино, 2

Сроки выполнения работ: 01.05.- 31.07.2024.

Подрядчик ООО «Кристалл»

Подрядчик провел работы по устройству водоотливов по периметру. В актовом зале пол залит бетоном.







 

 