Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

с. Анучино, 11.09. 2023

Ремонт автомобильных работ общего пользования местного значения с. Анучино, ул. Чкалова, Гоголя

Сроки выполнения работ: 11.08.2023- 30.09.2023. Подрядчик ИП Казарян

На данный момент ведутся работы по подготовки основания дороги ( засыпка ям), работы ведутся качественно. Работает спецтехника – 3 ед. Работников на объекте- 9 чел.







