ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета  Анучинского

муниципального округа

__________________________________________________________________

№ 3	                    					                                                          29 апреля 2021 года

с. Анучино

| Председатель: Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО |
| --- | --- |
| Секретарь: | А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО |
| Члены комиссии: | И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра- ции Анучинского МО С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО Н.В. Гришакова, начальник КУ МОУО Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО |

На заседании  присутствует 11 из 11 членов комиссии. Кворум обеспечен.

Повестка  заседания  комиссии:

1. О ходе реализации проекта  «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа».

2. Реализация мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО  в 2021 году

1. О ходе реализации проекта  «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа»

Докладчик:  А.А. Суворенков - секретарь комиссии.

В апреле 2021 года  проведено 2 заседания проектного офиса, по вопросу реализации проекта обеспечения транспортной и дорожной инфраструктурой, земельных участков предоставленных многодетным семьям.

В рамках заседаний офиса, определены ответственные сотрудники, мероприятия направленные на исполнение полномочий по обеспечению участков инфраструктурой, установлены сроки реализации.

Дорожная инфраструктура: для подготовки технического задания и сметы на выполнение проектно-изыскательских работ, проектной организации направлены необходимые сведения для заключения договора и подготовки ТЗ, для дальнейшей организации аукциона/конкурса на проектирование. Срок выполнения работ: до 30 мая 2021 года.

Инженерная инфраструктура: 1. Водоснабжение. Для подготовки технического задания и сметы на выполнение проектно-изыскательских работ, проектной организации направлены необходимые сведения для заключения договора и подготовки ТЗ, для дальнейшей подачи заявки на субсидирования данного вида работ из краевого бюджета. Срок выполнения работ: до 30 мая 2021 года.

2. Электроснабжение: Для расчета стоимости подключения/технологического присоединения к сетям электроснабжения, в АО «ДРСК» направлена заявка на расчет стоимости данных работ. Срок заключения договора 15 мая 2021 года.

Решили: информацию принять к сведению. Заседания проектного офиса по данному мероприятию проводить на постоянной основе.

2. Реализация мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО  в 2021 году

Докладчик:   А.Я. Янчук - заместитель председателя комиссии.

Для надлежащего контроля за исполнением программных мероприятий, снижения рисков не исполнения, нарушения сроков контрактации, проведения работ, оплаты контрактов необходимо систематизировать – создать реестр всех мероприятий.

Решили: информацию принять к сведению, Управлению по работе с территориями (Суворенков) совместно с Финансово-экономическим управлением (Бондарь), разработать форму таблицы для внесения сведений по выполнению программных мероприятий. Начальникам Управлений/отделов, осуществляющих исполнение данных мероприятий, внести в таблицу информацию по их реализации. Срок исполнения 11.05.2021 года.

Председатель комитета:                                                                                 С.А. Понуровский

Секретарь комитета:                                                                                         А.А. Суворенков