Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)

с. Анучино, 26.08.2022

Выполнение работ по установке спортивного комплекса «ЗОЖник» с. Гродекова

в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект»

Срок выполнения работ: 01.08.2022-31.08.2022

Подрядчик приступил к работе. Начаты работы по устройству основания площадки:

- подготовка площадки (рытье траншей, разработка грунта, планировка площадки);

-устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований.

На момент выезда на объекте - 3 рабочих и спецтехника.









