Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
[bookmark: _GoBack]07.07.2026
Монтаж фельшерского пункта с.Гродеково
Сроки выполнения работ: 12.05. - 31.10.2026. 
Подрядчик: ООО "Олимп"
Подрядчик подготовил основу для установки конструкции, установил конструкцию. Идет обшивка. На объекте работают 2 чел
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