Мониторинг объекта (ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

 с. Чернышевка, 16 ноября 2021

Устройство уличного освещения в с. Чернышевка (улицы Партизанская, Первомайская, Солнечная, Садовая, Лермонтова, Советская)

по инициативному бюджетированию «Твой проект»

В с. Чернышевка Подрядчик выполняет работы по устройству уличного освещения в с. Чернышевка по улицам **Первомайская и Партизанская.** На данный момент выполняются работы по монтажу светильников на раннее установленные опоры освещения.

Работы по устройству уличного освещения в с. Чернышевка по улицам **Солнечная, Садовая, Советская** завершены по инициативному бюджетированию «Твой проект».

 

 