Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

с. Анучино, ул.Лазо,4а (МКУК «ИДЦ» АМО)

6 мая 2022

Идет капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО (ДК с. Анучино). Работы ведутся с опережением графика работ. Проведены все демонтажные работы. Ведутся общестроительные (архитектурные) работы: выравнивание стен, потолков. Идет ремонт санузлов, систем водоотведения, водоснабжения, установка узла учета тепловой энергии.

На объекте работают 11 человек, имеется все необходимое оборудование для проведения капитального ремонта.

Мусор складируется в мешки и вывозится по мере накопления.

 





