  ОБЪЕКТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ АНУЧИНСКОГО МО
НА 01.07. 2026
	Объект
	Сроки работ
	НМЦК/Цена МК
(тыс. руб.)
	Подрядчик/Результат

	Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа»

	1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Анучино, ул. Гагарина
	01.05.31.07.2026
	Цена МК- 12790,257 тыс.руб
К\б-12662,36
М/б-127,9
	Подрядчик ООО «ПРСК»
РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

	Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО»

	2. Приобретение технологического оснащения для интерактивной экспозиции
	
	НМЦК 5000,00 тыс.руб
50,0м/б
	Подрядчик ООО »Прагматик»
Оборудование получено

	
	
	
	

	Инициативное бюджетирование по направлению «ТВОЙ ПРОЕКТ» и «МОЛОДЁЖНЫЙ БЮДЖЕТ»

	

	3. Асфальтирование пришкольной территории Пуховского филиала МБОУ школа с. Чернышевка (Молодёжный бюджет)
	С даты заключения К-28.08.2026
	Цк-1515,1 тыс.руб
	Подрядчик: ИП Тарасенко
РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

	4. Ремонт водоразборных колонок с. Староварваровка, ул.Центральная, Мира, Октябрьская, Северная
	01.05.31.07.2026
	НМЦК -3030,30 тыс.руб
ЦМК -2 409 076,14,
к/б -2384,98тыс.руб
М/б -24,09тыс.руб
	ООО «ПРСК»
РАБОТА ЗАВЕРШЕНА


	5. Благоустройство территории между ДК и памятником погибшим в годы ВОВ с.Чернышевка
	01.05.31.07.2026
	НМЦК -3030,30 тыс.руб
ЦМК- 2727,0
К/б-2700,0
М/б-27,0
	ООО «Автодороги»
РАБОТА ЗАВЕРШЕНА


	Муниципальная программа «Развитие образования в АМО», госпрограмма ПК «Развитие образование ПК»

	6. Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка
	01.03.-20.06.2026
	Цена МК - 26931,505 тыс.руб
К/б -18852,054 тыс.руб
М/б- 8079,45 тыс.руб
	Подрядчик ООО «ГУД КАР»
РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

	7. Текущий ремонт пола в кабинетах №10, №8 и коридор первого этажа МБОУ школа с. Гражданка 
	С даты заключени контракта-25.08.2026
	НМЦК-3650,0тыс.руб-м/б
	ИП Литвин
РАБОТА ЗАВЕРШЕНА


	Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории и Анучинского МО»

	8.Ремонт автодорог м\з с.Муравейка
	
	ЦМК-7888,185тыс.руб
	Подрядчик ООО «Городок»
РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

	муниципальная программа "Формирование современной городской среды населённых пунктов на территории АМО", Губернаторская программа "1000 дворов"

	9.Благоустройство дворовой территории с.Чернышевка, ул Лермонтова д.2,3,4,15
	01.05.31.07.2026
	Цена МК - 4711,46тыс.руб
К/б-4664,35тыс.руб
М/б-47,0
	ИП Котиков
[bookmark: _GoBack]

	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»

	11.Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд комсомола", расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо,18

	С даты заключения контракта-15.11.2026
	.НМЦК 104122,9 тыс.руб
ЦК - 101788,85 тыс.руб
Ф/б- 62460,66 тыс.руб
К\б -39328,18 тыс.руб

	Подрядчик ООО «ПСК ДЕЛСТ»


	12..Приобретение и монтаж ФП на территории Приморского края, с.Гродеково
	с даты заключения контракта- 31.10.2026
	НМЦК- 12048,0 тыс.руб
ЦК - 12048,0
Ф\Б - 11686,56 тыс.руб
К/б - 361440,0 тыс.руб
	Подрядчик ООО «Олимп»
РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

	13.Капремонт моста км 49+805автодорога Осиновка - Рудная Пристань  
	Ввод в эксплуатацию 10.12.2026
	
	АО «Мостострой-11» (ООО «БСМ-МОСТ»)

	14.Капремонт моста км 88+065 автодорога Осиновка - Рудная Пристань»  
	Ввод в эксплуатацию 10.12.2026
	
	АО «Мостострой-11» (ООО «БСМ-МОСТ»)

	15.Капремонт моста на км 88+373 автодороги Осиновка - Рудная Пристань
	Ввод в эксплуатацию 10.12.2026
	
	АО «Мостострой-11» (ООО «БСМ-МОСТ»)

	16.Капремонт автодороги, включая мосты, на км 100-км106 автодороги Осиновка - Рудная Пристань
	Ввод в эксплуатацию 15.11.2026
	
	АО «Мостострой-11» (ООО «БСМ-МОСТ»)

	17.Капремонт автодороги, включая мосты, на км 95_053,95+538,км96+598, км 97+943, км 99+740 а/д Осиновка - Рудная Пристань
	Ввод в эксплуатацию 10.12.2026
	
	АО «Мостострой-11» (ООО «БСМ-МОСТ»)



