Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

 с.Чернышевка (СДК с. Чернышевка)

2 августа 2021

Капитальный ремонт СДК с. Чернышевка. Идут работы по выравниванию стен и ремонту сцены зала.



