Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Тихоречное, 17.10.2023

Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Тихоречное

(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «Круг». Сроки выполнения работ: 01.05-31.10.2023.

Подрядчик заканчивает работу по капитальному ремонту сети водоотведения. Работы выполняются качественно. Подрядчик приступает к благоустройству территории.

Рабочих 6 человек, техники 1 ед.





