Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 28.05. 2024

Благоустройство придомовой территории с. Анучино, ул.Ленинская,6

Сроки выполнения работ: 01.05.- 31.07.2023.

Подрядчик ИП Казарян

Подрядчик приступил к работам. Идет установка бордюр. Строительный материал завезен на объект.

На объекте - 2 ед. техники и 4 работника.





 

 