Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

08.07. 2024

Благоустройство придомовой территории с.Анучино, ул.Ленинская,2

(Губернаторская программа «1000 дворов»)

Сроки выполнения работ: 15.06.202 - 15.08.2024.

Подрядчик: ИП Казарян

На объекте работают 2 чел. и 1 ед. техники.

Подрядчик ведет работы по укладке бордюр,устройству ливневки, ведет подготовительную работу по началу отсыпки основания для асфальтобетоннго покрытия.





 