Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Гражданка, 12.07. 2023

Благоустройство общественной территории: устройство пешеходной дорожки, устройство освещения по адресу: с. Гражданка, ул. Юбилейная

Подрядчик ИП Казарян. Сроки выполнения работ: 01.05-31.07.2023.

Установлен бордюрный камень, сделана подсыпка и укладка под асфальт. Работают 3 чел. и 2 ед. техники





