Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
21.07.2026
Благоустройство территории между СК и памятником с.Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»
Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.07.2026. 
Подрядчик: ООО "Автодороги"
Подрядчик проводит работы по  укладке второго слоя асфальта. На объекте работают 2 чел. и 1 ед. техники.    
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