**ОБЪЕКТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО**

**На 22.05.2024 г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сроки работ** | **НМЦК/Цена МК**  **(тыс. руб.)** | **Подрядчик/Результат** |
| **«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**  **Муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды населённых пунктов на территории АМО» 2020-2024** | | | |
| 1. Придомовая территория МКД с.Анучино, ул. 100 лет Анучино, д.4, д.4а; ул. Гоголя,11 | 01.05-31.07.2024 | НМЦК-8156,3тыс.руб  Цена МК 5141,32 к/б- 5089,91 **М/б- 51,41** | **МК 0120600002224000004 от 20.02.2024**  Подрядчик ООО «ФРИЗ БК» |
| 2. Придомовая территория МКД с.Анучино, ул Ленинская, 6 | 01.05.-31.07.2024 | НМЦК1480,04497, из них к/б-1465,24452, м/б-**14,8004497** | Подрядчик: ИП Казарян  **МК 01206000022240000010 от15 .04.2024** |
| 3.Придомовая территория МКД с.Анучино, ул Ленинская,2 | C даты заключения контракта-15.08.2024 | НМЦК 1787,6 тыс.руб | **Аукцион объявлен 20.05.2024, завершение 28.05.2024** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Анучинского МО»** | | | |
| 4.Устройство ливневых стоков |  | НМЦК -**1500,00тыс.руб (м/б)** | **ООО «ПРСК»** |
| **«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»**  **Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории и Анучинского МО»** | | | |
| 5.Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Виноградовка-Ильмаковка-Скворцово: мосты) | 01.06.-31.08.2024 | НМЦК-51407,95 (к/б-50893,87, м/б-514,07)  Цена МК- 49865,7115 тыс.руб  **м/б-498,65711**  к/б-49367,05439 | **МК 0120600002224000007 от 11.03.2024**  Подрядчик ИП Макарян |
| 6.Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Виноградовка-Ильмаковка-с.Скворцово: дорога между с.Виноградовкой и с.Ильмаковка) | 01.05.-31.07.2024 | НМЦК -13817,05 тыс.руб ( к/б-13678,89, **м/б - 138,17)**  **ЦК** 10431872,3**7(м/б-104,318,** к/б-10327,7 | **МК 0120600002224000008 от 11.03.2024**  ПодрядчикИП Власкин |
| 7.Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Чернышевка-Гражданка) | 20.04.-31.07.2024 | НМЦК - 47059,35 тыс.руб., л/б-46588,7, м/б - 470,59  **М**К-28941,5, из них к/б-28652,08**, м/б - 282,42** | **МК от 26.02.2024 № 0120600002224000005,**  Подрядчик - ИП Казарян |
| 8.Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Ауровка-Ясная Поляна) | 01.06.31.07.2024 | НМЦК 20787,364, из них к/б-20579,49033, м/б -207,8736397  **Цена** МК- 16941701,63, **м/б-169,417**  К/б- 16772284,62 | **МК 01206000022240000012 от 22 .04.2024**  Подрядчик ИП Папикян |
|  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы** | | | |
| 9.Создание условий для развития услуг широкополостного доступа к Сети Интернет, с.Шекляево ( Госпрограмм «Информационное общество») | 07.05-30.09.2024 | НМЦК- 2310,00 тыс.руб., из них 1848,0-к/б; **462,0- м/б**, Цена МК - 2310, 0 тыс.руб | **МК 01206000022240000016 от 07.05.2024**  Подрядчик ПАО «Ростелеком», Подрядчик выйдет на реализацию мероприятия к 01.07.2024 |
| 10.Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МБОУ школы с.Анучино | 27.05.-31.07.2024 | НМЦК -**982,00 тыс.руб** | ООО «ПРСК» |
| **«КУЛЬТУРА» - «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»**  **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО»** | | | |
| Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ с. Анучино | До 30.06.2024 | 1010,00 тыс.руб. (к/б)Из них **10,00 тыс. -м/б** | **Работа выполнена** |
| 11.Капитальный ремонт ДШИ с. Анучино | 01.05.-31.07.2024 | НМЦК 10746,7 тыс.руб  ЦМК-9940706.75, **м/б-99,407**, к/б-9841299,75 | **МК 01206000022240000014 от 27.04.2024**  Подрядчик ООО»Кристалл» |
| 12.Капитальный ремонт кровли здания СДК с.Гражданка | 01.05.-31.07.2024 | НМЦК-10382,00 тыс.м/б | Работа по объявлению аукциона |
| **«СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»**  **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в АМО»** | | | |
| 13.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития массового спорта |  | 200, 0 тыс.руб./198,0-к/б, **2,0-м/б)** | **Работа выполнена** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в АМО»** | | | |
| 14.Капитальный ремонт кабинетов естественно-технологической направленности Муравейский филиал МБОУ школы с. Анучино | 01.06.- 15.08.2024 | **2000,00** тыс. руб | Работы начнутся с 01.06.2024 |
| 15.Капитальный ремонт кабинетов естественно-технологической направленности Пуховский филиал МБОУ школы с. Чернышевка | 01.06-15.08.2024 | **1780**, 930 тыс.руб | Подрядчик ООО «Юджин Групп» Работы начнутся с 01.06.2024 |
| 16.Капитальный ремонт кровли здания Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино | 16.04 -31.07.2024 | НМЦК-**9263,1**00 тыс.руб-м/б | **МК 3 0320300105424000009 от 16.04.2024**  Подрядчик ООО «ГУД КАР» |
| 17.Обустройство спортивной площадки МБОУ школа с. Новогордеевка | С момента подписания МК-31.07.2024 | НМЦК-**4000,00** тыс.руб.- м/б | Аукцион 22.05.2024 не состоялся |
| **Инициативное бюджетирование по направлению «ТВОЙ ПРОЕКТ» и «МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ»** | | | |
|  | | | |
| 18.Благоустройство прилегающей территории СДК с. Староварваровка |  | НМЦК 3030,0 тыс. руб. | Готовится сметная документация |
| 19.Хоккейная коробка с.Чернышевка |  | НМЦК 3030,0 тыс. руб. | Объявлен аукцион 20.05.2024, завершение- 28.05.2024 |
| 20.«Зона отдыха и культуры «Надежда» с.Гродеково | 01.05.-30.06.2024 | НМЦК 1515,15 тыс. руб, м/б-15,15 тыс.руб, к/б-1500,00 тыс.руб  ЦенаМК 1242,42442 тыс. руб  **М/б-12,42424 тыс. руб**  К/б- 12300,0 тыс. руб | Подрядчик: ООО»Архистрой», Хабаровский край,  **МК 01206000022240000011 от 19.04.2024** |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | |
| «Бережливая поликлиника» (федеральный проект-Новогордеевка, с.Гражданка, с.Еловка) |  | НМЦК-1500,0 |  |
| **Проекты ТОС** | | | |
| Благоустройство территории памятника с.Пухово |  | НМЦК - 1142,6 тыс. руб |  |
| Благоустройство территории памятника с. Гродеково |  | НМЦК - 807,2 тыс. руб |  |
| Устройство освещение с.Пухово, ул. Пригородная, ул.Луговая |  | НМЦК -1053,32647  1000,0 тыс. руб-к/б; 53,32647- м/б |  |
| Устройство освещение с.Чернышевка, ул.Пушкинская, 1-ый участок, ул.Пионерская |  | НМЦК -1141,5 тыс. руб  1000,0 тыс. руб-к\б; 141,50 - м/б |  |
| Устройство освещение с. Еловка, ул. Зеленая, пер. Школьный, ул. Ключевая |  | НМЦК - 1043 тыс.руб  1000,0 тыс. руб-к/б; 43,00-м/б |  |
| Благоустройство общественной территории с. Староварваровка |  | НМЦК - 1085,00 тыс.руб  000,0 тыс. руб-(к.б), 85,00 -м/б |  |
| Благоустройство общественной территории с.Гражданка, ул.Юбилейная |  | НМЦК - 894,0 тыс. руб |  |
| Устройство воркаутов с. Чернышевка, ул. Лермонтова |  | НМЦК - 1000,0 тыс. руб |  |

Главный специалист ФЭУ администрация АМО И.В. Скорикова