Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

02.07. 2024

Благоустройство придомовой территории с.Анучино, ул.100 лет Анучино,4 и 4а, ул.Гоголя,11.

Сроки выполнения работ: 01.05.202 - 31.07.2024.

Подрядчик: ООО «ФРИЗ БК»

На объекте работают 1 ед. техники и 2 работника.

Подрядчик продолжает работу по подготовке основания для устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек и основной придомовой территории, Мусор строительный отсутствует.





 