Мониторинг объект 26.06.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
[bookmark: _GoBack]Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»
Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.  
Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»
Подрядчик   приступил к работам. На объекте: 10 чел. Ведутся демонтажные работы. На объекте отходы после демонтажных рабо аккуратно сложены и увозятся с объекта через день. В день выезда на объект строительные отходы будут вывезены к концу рабочего дня 26.06.2026
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