Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)
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Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка 
Сроки выполнения работ:01.06-30.09.2025
Подрядчик: ООО «Империал Групп»
В селе Староварваровка стартовали работы по строительству нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).
Уже завезены железобетонные изделия для обустройства систем водоснабжения и водоотведения. На данный момент активно ведутся земляные работы для закладки фундамента будущего здания ФАПа.
Строительство медицинского учреждения позволит значительно повысить доступность медицинской помощи жителям села и улучшит качество жизни местного населения.  Работают 2 чел.
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