АДМИНИСТРАЦИЯ

АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.09.2024                                       с. Анучино                                         № 864

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на территории Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Анучинского муниципального района 
от 23.11.2018 г. №552 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Анучинском муниципальном районе, Уставом Анучинского муниципального округа Приморского края, администрация Анучинского муниципального округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на территории Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

2. Аппарату администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейной С.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 г.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анучинского

муниципального округа                                                                 С.А. Понуровский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Анучинского муниципального

округа Приморского края

от 10.09.2024 г. № 864

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений,

на территории Анучинского муниципального округа» на 2025 – 2029 гг.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа, (далее – Отдел) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Структура муниципальной программы: | отсутствует |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы: | Защита населения и объектов экономики Анучинского муниципального округа от наводнения и иного негативного воздействия вод: - разработка проектно-сметной документации ГТС; - капитальный ремонт ГТС; - декларирование ГТС; - страхование ГТС. |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 года № 940-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение защиты населения и объектов экономики Анучинского муниципального округа от наводнения и иного негативного воздействия вод. |
| Задачи муниципальной программы | Основными целями программы являются обеспечение защищенности населения и объектов экономики Анучинского муниципального округа от наводнений и иного негативного воздействия вод. |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, - 1 шт. Протяженность гидротехнического сооружения приведённых к уровню безопасной эксплуатации - земляная дамба с. Анучино кадастровый номер 25:01:000000:682 - 1,743 км.; Документ, отображающий декларирование ГТС – 1 шт.; Документ, отображающий страхование ГТС – 5 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 5-ти лет (с 2025 – 2029 гг.), в один этап |
| Объемы средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования Программы 17 675,0 тыс. руб.: на 2025 год - 16 915,0 тыс. рублей в том числе за счет средств: краевого бюджета – 15 994,8 тыс. руб.; местного бюджета – 920,2 тыс. руб. 2026год – 190,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: краевого бюджета – 0 тыс. руб.; местного бюджета – 190,0 тыс. руб. 2027год – 190,0 руб. в том числе за счет средств: краевого бюджета – 0 руб.; местного бюджета – 190,0 руб. 2028год – 190,0 руб. в том числе за счет средств: краевого бюджета – 0 руб.; местного бюджета – 190,0 руб. 2029год – 190,0 руб. в том числе за счет средств: краевого бюджета – 0 руб.; местного бюджета –190,0 руб. Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Анучинского муниципального округа |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Ремонт гидротехнического сооружения – Земляная дамба, местоположение Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, на реке Арсеньевка, кадастровый номер земельного участка 25:01:000000:682, обеспечит защиту населения и объектов экономики Анучинского муниципального округа от наводнения и иного негативного воздействия вод р. Арсеньевка, а так же эксплуатацию надежности гидротехнических сооружений путём их приведения к безопасному техническому состоянию. - Страхования поможет собственникам ГТС компенсировать ущерб, нанесенный в результате аварии на их опасном объекте. - Документ, в котором обозначаются меры по обеспечению безопасности данного сооружения. Он включает в себя анализ возможных рисков, связанных с эксплуатацией ГТС, а также планы по их предотвращению и минимизации. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Анучинского муниципального округа» 
на 2025-2029 гг., является основой системного подхода, направленного на выработку и реализацию мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Половодье и паводки на территории Анучинского муниципального округа представляют собой стихийное бедствие, с которым население регулярно сталкивается в весенний и летний период. Выполнение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях в периоды весеннего половодья и летних ливневых дождей, является одним из факторов позволяющих обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов.

Основными причинами затопления и подтопления территории Анучинского муниципального округа и населённого пункта с. Анучино является:

- расположение части территорий населенного пункта в периодически затапливаемых поймах рек и ручьев;

-  близкое залегание грунтовых вод;

- недостаточная оснащенность территории Анучинского муниципального округа сооружениями инженерной защиты;

- техническое состояние существующих гидротехнических сооружений требует капитального ремонта.

Необходимость разработки и реализации данной Программы, обусловлена социально-экономической остротой проблемы. Без реализации конкретных противопаводковых мероприятий, обустройства и ремонта гидротехнических сооружений, ущерб от весенних половодий и летних паводков будет увеличиваться, и паводковая обстановка на территории Анучинского муниципального округа будет ухудшаться.

Для устойчивого социально-экономического развития территории и эффективного функционирования производственного комплекса и жизнедеятельности населения Анучинского муниципального округа, необходимо четкое планирование и реализация в намеченные сроки мероприятий по ремонту и восстановление надежного состояния гидротехнических сооружений.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики

Муниципальная программа «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Анучинского муниципального округа» 
на 2025-2029 гг. (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Анучинского муниципального района до 2025 года, утверждённой постановлением администрации Анучинского муниципального района от 22.01.2013 года № 14, Устава Анучинского муниципального округа.

Муниципальная программа определяет основные цели и задачи в сфере обеспечение защищенности населения и объектов экономики Анучинского муниципального округа от наводнений и иного негативного воздействия вод. Систему мероприятий по их достижению с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Программа направлена на реализацию мероприятий по защите населения и объектов недвижимости Анучинского муниципального округа от наводнений и негативного воздействия вод.

- Раздел 3. Цели, задачи Программы

Основными целями программы являются обеспечение защищенности населения и объектов экономики Анучинского муниципального округа от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Задача –повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты.

Для оценки эффективности реализации программы используется целевой индикатор:

- система целевых индикаторов показателей муниципальной программы (далее – показатели (индикаторы), сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения целей и реализации задач муниципальной программы.

- Раздел 4. Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной Программы

Для оценки эффективности реализации программы используется целевой индикатор:

Система целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (далее- показатели (индикаторы) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и реализации задач муниципальной программы.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений – 1 ед;

- Протяженность гидротехнического сооружения, приведенных к уровню безопасной эксплуатации: Земляная дамба с. Анучино кадастровый номер 25:01:000000:682 - 1,743 км;

- Документ, отображающий декларирование ГТС – 1 шт;

- Документ, отображающий страхования ГТС – 5 шт.

| № п/п | Наименование показателя эффективности | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1. | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Протяжённость гидротехнического сооружения приведённых к уровню безопасной эксплуатации – Земляная дамба с. Анучино кадастровый номер 25:01:000000:682 - -1,743 км; | км. | 0 | 1,743 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Декларация ГТС | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Страхование ГТС | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Показатели (индикаторы) муниципальной программы характеризуют конечные общественно – значимые результаты развития сферы защищенности населения и объектов экономики Анучинского муниципального округа от наводнений и иного негативного воздействия вод, где оценивают социальный и экономический эффект от реализации муниципальной программы для общества.

Раздел 5. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы, отдельных мероприятий

В соответствии с целевой направленностью муниципальная программа состоит из мероприятий, направленных на защиту населения от негативного воздействия вод на территории округа, сроков и ожидаемых результатов их реализации, представленных в муниципальной программе на 2025-2029 гг.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Отдел.

Перечень мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, ответственный исполнитель, последствия не реализации муниципальной программы, связь с показателями муниципальной программы приведены в приложении N 2.

### Раздел 6. Механизм реализации муниципальной Программы

Администрация Анучинского муниципального округа:

- организует разработку проектно-сметной документации по муниципальной программе «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Анучинского муниципального округа» 
на 2025-2029 гг.;

- предоставляет документацию для прохождения всех необходимых экспертиз;

- обеспечивает устранение (в случае необходимости) выявленных в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей;

- готовит соглашение с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Приморского края о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий программы;

Исполнители программы определяются путем проведения конкурсов в порядке, установленном законодательством.

Координацию хода выполнения Программы, на выполнение которой планируются выделение денежных средств, осуществляет отдел архитектуры 
и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа.

Раздел 7. Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы и сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрена, Приложения № 3.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение программы.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

В 2025 году разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного в селе Анучино, а также страхование и декларирование гидротехнических сооружений.

В 2026 – 2029 гг. реализуется капитальный ремонт гидротехнического сооружения – Земляная дамба, местоположение Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, на реке Арсеньевка, кадастровый номер земельного участка 25:01:000000:682;

Объемы денежных средств на капитальный ремонт гидротехнического сооружения 2025-2029 гг. запланированы согласно предпроектным проработкам, проектно- сметной документации, а также Приложения 4.

Раздел 9. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в течение 5 – ти лет, с 2025-2029 гг., в один этап.

Раздел 10. Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии постановлением администрации Анучинского муниципального района 
от 23.11.2018 г. № 552 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Анучинском муниципальном районе» (в ред. от 28.06.2024 г № 602).

Реализация Программы позволит обеспечить сохранность существующих гидротехнических сооружений, после проведения капитального ремонта.

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:

-Капитального ремонта гидротехнического сооружения в т.ч. Земляной дамбы, местоположение Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, на реке Арсеньевка, кадастровый номер земельного участка 25:01:000000:682;

- гидротехнические сооружения приведены к уровню безопасной эксплуатации;

- защита населения, проживающего на территории подверженных негативному воздействию вод;

- поддержание гидротехнических сооружений Анучинского муниципального округа в исправном состоянии.

Экономический эффект под воздействием реализации Программы возникает в результате построения системы взаимосвязанных управленческих задач и выражается в соотношении полученного результата и общих понесённых затрат.

Конечные результаты реализации Программы «Капитального ремонта гидротехнических сооружений на территории Анучинского муниципального округа» - зависят от уровня финансирования.

Отдел архитектуры и градостроительств управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа совместно с финансово – экономическим управлением администрации Анучинского муниципального округа обеспечивает мониторинг за ходом реализации Программы, готовит предложения и заявки по объемам и источникам финансирования Программы, своевременно представляет отчетную информацию о ходе реализации программы.

Решение о внесении изменений в программу и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт гидротехнических сооружений

на территории Анучинского муниципального

округа» на 2025-2029 годы

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений - на территории 
Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения -Земляная дамба, местоположение Приморский край, Анучинский район, с. Анучино на реке Арсеньевка, кадастровый номер земельного участка 25:01:000000:682» на 2025-2029 гг. | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа | 2025 | 2029 | В результате реализации муниципальной программы будет произведен «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения -Земляная дамба, местоположение Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, на реке Арсеньевка, кадастровый номер земельного участка 25:01:000000:682» на 2025-2029 гг. обеспечение защиты населения и объектов экономики Анучинского муниципального округа от наводнения и иного негативного воздействия вод. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия. | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений- 1 шт., Капитальный ремонт гидротехнического сооружения Земляная дамба с. Анучино кадастровый номер 25:01:000000:682 протяженностью 1.743 км. приведённых к уровню безопасной эксплуатации. |
| 2 | Декларирование ГТС |  | 2025 | 2025 | В результате реализации муниципальной программы будет получен документ, в котором обозначаются меры по обеспечению безопасности данного сооружения. Он включает в себя анализ возможных рисков, связанных с эксплуатацией ГТС, а также планы по их предотвращению и минимизации. | документ, отображающий меры по обеспечению безопасности данного сооружения – 1 шт. |
| 3 | Страхование ГТС |  | 2025 | 2029 | В результате реализации муниципальной программы страхования поможет собственнику ГТС компенсировать ущерб, нанесенный в результате аварии на опасном объекте. | Документ, отображающий декларирование ГТС. |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт гидротехнических сооружений

на территории Анучинского муниципального

округа» на 2025-2029 годы

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений - на территории 
Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Анучинского муниципального округа <*> (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - объем выпадающих доходов бюджета Анучинского муниципального округа, увеличение расходных обязательств Анучинского муниципального района.

Приложение № 3

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт гидротехнических сооружений

на территории Анучинского муниципального

округа» на 2025-2029 годы

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений - на территории 
Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ГРБС <*> основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Оценка расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый 2025 год | первый год планового периода 2026 г. | второй год планового периода 2027 г. | …2028г | 2029г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Разработка проектной сметной документации гидротехнического сооружения | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа | всего | 920 | 0113 | 0501203300 | 244 | 16 075,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой |  |  |  |  | 15 994,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  | 80,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения - Земляная дамба, местоположение Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, на реке Арсеньевка, кадастровый номер земельного участка 25:01:000000:682; | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа | всего | 920 | 0113 | 0501203300 | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Декларирование ГТС | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа | всего | 920 | 0113 | 0501203300 | 244 | 650,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Страхование ГТС | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа | всего | 920 | 0113 | 0501203300 | 244 | 190,0 | 190,0 | 190, | 190,0 | 190,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - главный распорядитель бюджетных средств.

Приложение № 4

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт гидротехнических сооружений

на территории Анучинского муниципального

округа» на 2025-2029 годы

ИНФОРМАЦИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений - на территории 
Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Запланированный результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины невыполнения/отклонения сроков, и их влияние на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Разработка ПСД " Капитальный ремонт гидротехнического сооружения- береговая защитная дамба р. Арсеньевка с. Анучино" | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, согласно проектно- сметной документации, | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Декларирование ГТС | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Страхование ГТС | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт гидротехнических сооружений

на территории Анучинского муниципального

округа» на 2025-2029 годы

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений -

на территории Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 г.

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год | Запланировано по сводной бюджетной росписи <*> | Кассовые расходы, тыс. руб. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Анучинского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - заполняется нарастающим итогом с начала года

<**> - заполняется нарастающим итогом с начала года.

Приложение № 6

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт гидротехнических сооружений

на территории Анучинского муниципального

округа» на 2025-2029 годы

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений -

на территории Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 г.

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикатора (показателя) муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2025 | отчетный период < 2026*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор (показатель) Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, Протяженность гидротехнических сооружений, приведённых к уровню безопасной эксплуатации. Декларирование ГТС Страхование ГТС | шт. км. шт. шт. |  |  |  |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |
| ... | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |
| ... | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

Приложение № 7

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт гидротехнических сооружений

на территории Анучинского муниципального

округа» на 2025-2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

| N п/п | Наименования муниципальных программ, подпрограмм | Наименования ответственных исполнителей муниципальных программ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений - на территории Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 г | Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа |