Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)
04.09.2025
«Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края  (нацпроект "Модернизация первичного звена здравоохранения")
с.Чернышевка
 Сроки выполнения работ: 10.03. - 31.07.2025.
 Подрядчик: ООО «Империал Групп»
 Работы по строительству новой амбулатории в селе Чернышевка выходят на финишную прямую. Основной этап строительства здания подходит к завершению.  В настоящее время начаты работы по благоустройству прилегающей территории и подключению к инженерным сетям: электроснабжению и водоснабжению. 
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