**ОБЪЕКТЫ,**

**ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО**

**2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сроки работ** | **Цена контракта/ НМЦК****(тыс. руб.)** | **Подрядчик/****Результат** |
| **«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»****Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского МО на 2020-2024 годы» МП ФСГС АМО** |
| Установка детской площадки с. Смольное, ул. Луговая (Благоустройство общественных территорий) | 05.05.-31.08.2022 | НМЦК-1430,5Цена контракта-1430,5 | ООО "Дальневосточный экипировочный центр "Атлант"МК № 01206000022220000013 от 26.04.2022**РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ** |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Анучино: ул. Банивура, 13а, 15а, ул. Ленинская, 54 | 01.04.-31.08.2022  | НМЦК-4229,0Цена контракта-3354,5 | ИП Григорян Давид Врежович МК № 120600002222000001от 16.02.2022**РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ** |
| Устройство уличного освещения с. Чернышевка (ул. Лермонтова, Партизанская, Садовая, Советская, Солнечная) | 19.05.-07.07.2022 | НМЦК-1284,9Цена контракта-929,2 | ООО «Владторгконсалт»**РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ** |
| **«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»****Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории и Анучинского МО на 2020-2024 годы»** |
| Капитальный ремонт дорог (асфальтирование) в с. Анучино | 16.05.-15.08.2022 | НМЦК-30708,1Цена контракта-30554,6 | ООО БРИЗ БКМК № 0120600002222000002от 02.03.2022**РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ** |
| **«КУЛЬТУРА» - «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»****Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО на 2020-2024 годы»** |
| Капитальный ремонт ДК с. Анучино**(Национальный проект)** | 01.04.-30.11.2022 | НМЦК-18928,3 тыс.рубЦена контракта-16562,2 | ООО «Стройсервис» г.АрсеньевМК №2400600000122000002 от 29.03.2022**РАБОТА ВЫПОЛНЕНА** |
| Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945гг» | 10.05.-15.08.2022 | НМЦК-9125,91Цена контракта-6435,2 | ООО «ВСК ТЕХНОСТРОЙ»МК №2400600000122000001 от 09.03.2022 **РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ**  |
| **ДЕМОГРАФИЯ. «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»****Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в АМО» на 2020-2024 годы** |
| 1. Приобретение инвентаря для развития массового спорта (**снегоход Буран**)
2. Приобретение инвентаря для развития массового спорта (**навесное оборудование для снегохода Буран)**

**(Национальный проект)** | 26.04.-26.08.2022 | НМЦК-1330,0Цена контракта-1034,4Цена договора-251,4  | 1. ИП Люберцева М.С.

МК № 01206000022220000012 от 26.04.2022**1.РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНА****2.РАБОТА ВЫПОЛНЕНА** |
| Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений в том числе:- Выполнение работ по **устройству основания** спортивной площадки для экстремальных видов спорта- Выполнение работ по **установке оборудования** спортивной площадки для экстремальных видов спорта**(Национальный проект)** | 14.09 - 30.09. 22 | Цена договоров 1195,3 | 1.поставка материалов: договор от 14.09.22 №14/09/02 с ИП Сауленко Е.А.2.выполнение работ по укладке покрытия от 14.09.22 г. №14/09/01 с ИП Юрьев И.Е**РАБОТА ВЫПОЛНЕНА** |
| 14.06.-20.07.2022 | НМЦК-3358,0Цена контракта-3005,4 | ИП Мишунин01206000022220000025От 14.06.2022. **РАБОТА ВЫПОЛНЕНА** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в АМО» на 2020-2024 годы** |
| Капитальный ремонт спортивного зала Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино | 29.05.-01.08.2022 | НМЦК-2329,0Цена контракта-1523,9 | ИП Мазильников Филипп ЕвгеньевичМК № 0320300105422000002 от 11.03.2022.**РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ** |
| Благоустройство территории МБОУ школы с. Анучино | 29.05-31.08.2022 | НМЦК-9999,05Цена контракта-7849,2 | ООО БРИЗ БКМК 0320300105422000001 от 04.03.2022.**РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ** |
| Капитальный ремонт кабинетов (3 ед.) МБОУ школы с. Гражданка - «ТОЧКА РОСТА» | 31.05.-30.07.2022 | Цена договора-900,0  | ИП Коваленко **РАБОТА ВЫПОЛНЕНА** |
| Капитальный ремонт кабинетов (3 ед.) МБОУ школы с. Новогордеевка -«ТОЧКА РОСТА» | 31.05.-30.07.2022 | Цена договора-900,0  | ИП Коваленко, **РАБОТА ВЫПОЛНЕНА** |
| **Инициативное бюджетирование «ТВОЙ ПРОЕКТ»** |
|  |
| Установка спорткомплекса «ЗОЖник» с. Гродеково **в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»** | 01.08.-31.08.2022 | НМЦК-3030,0 тыс. руб.Цена контракта-3014,8 | Подрядчик: ООО Дальневосточный экипировочный центр "Атлант".  МК № -1206000022220000033 от 01.08.2022**РАБОТА ВЫПОЛНЕНА** |
| Установка детской площадки с. Чернышевка **в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»** | 18.07.-31.08.2022 | НМЦК-3114,7 тыс.рубЦена контракта-3021,3 тыс.руб | Подрядчик: ООО Дальневосточный экипировочный центр "Атлант". МК № -1206000022220000029 от 13.07.2022**РАБОТА ВЫПОЛНЕНА** |

 Главный специалист ФЭУ И.В. Скорикова