Мониторинг объекта (ОН –Малахова.):

с. Анучино, 12.07. 2022

Выполнение работ по установке детской площадки

в с. Гражданка, ул. Юбилейная («Твой проект»)

Срок выполнения работ: 01.05.-31.07.2023.

Подрядчик ООО «Нью- Сити ДВ»

Выполнение работ по Инициативному бюджетированию по направлению «Твой проект» "Детская игровая площадка с.Гражданка". Закончили отсыпку территории скальником, продолжаются земельные работы по подготовке основания для детской площадки. На территории работают 3 единицы техники и 4 рабочих. Строительный мусор отсутствует.

Устанавливают бордюрный камень. Подвезли игровое оборудование.

 

 

 

 