Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

19.07. 2023

Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Чернышевка, ул. Лермонтова

(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «ПримВодоканалНаладка». Сроки выполнения работ: 19.06-31.10.2023.

Выполняются работы по капитальному ремонту сетей водоотведения с. Чернышевка.

На объекте - 6 работников, 2 ед. техники. Идёт демонтаж старой системы водоотведения. И заменена часть на новую.

