Мониторинг объектов (ОН – Стасюк Александр Алексеевич):

с. Еловка, 21 ноября 2021 г.

Выполнение работ по установке детско-спортивной площадки

в с. Еловка, ул. Зеленая, 30

Продолжаются работы по установке детско-спортивной площадки в с. Еловка, ул. Зеленая, 30. Площадка подготовлена. Идут работы по монтажу спортивного и детского оборудования. Работы ведутся с нарушением сроков согласно МК из-за задержки оборудования на таможне.



 

