Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Анучино, 15.06. 2022

Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки для экстремальных видов спорта, с.Анучино, ул.Лазо,4

Срок выполнения работ: 01.06.-15.07.2022. Подрядчик ООО «Вектор».

"Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений - скейт площадка, с. Анучино".

Подрядчик закончил демонтаж металлических конструкций. Демонтируемые металлические конструкции находятся на территории объекта. Паспорт объекта имеется. Рабочих и техники не было.

С предыдущего посещения объекта ничего не изменилось. Работы не ведутся Подрядчиком.



