

Администрация Анучинского муниципального района

 Приморского края

#### КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

#### ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

####  И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

#### РЕШЕНИЕ

 27 февраля 2019 г. с. Анучино  **№3**

####  О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводков и наводнений в 2019 году.

 В периодвскрытия рек и водоемов на территории Анучинского муниципального района в результате таяния снега и льда сопровождается значительным увеличением их водности. При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадении значительного количества осадков, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом рек из берегов и подтоплением населенных пунктов, сельхозугодий, повреждением мостов, дорог, линий электропередач и связи.

 При резкой активизации циклонической деятельности и влияния на территорию Анучинского района тайфунов в весенне - летний период не исключается возможность возникновения высоких дождевых паводков и наводнений.

В целях предупреждения ЧС в весенне - летний паводковые периоды, снижения ущерба населению и территориям, комиссия при администрации Анучинского муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Анучинского муниципального района в 2019 году. (Приложение № 1)
2. Создать межведомственную рабочую группу по планированию противопаводковых мероприятий и контролю прохождения весеннего и летнего паводков 2019 года (Приложение № 2), на которую возложить:

2.1.Уточние сил и средств территориальной подсистемы РСЧС (Приложение №3)

2.2.Организовать постоянный контроль паводковой обстановки в местах возможного затопления.

2.3.Организацию проведения обследования зон возможного затопления в паводкоопасных местах. Откорректировать паспорта территорий в части касающейся снижения рисков затопления по каждому населенному пункту.

1. Уточнить список комиссии при администрации Анучинского муниципального района, администрациях сельских поселений для определения нанесенного ущерба (в случае подтопления) имуществу граждан и инфраструктуре муниципального образования.
2. Создать комиссию для обследования гидротехнических сооружений (Россейчук). Принять меры по обследованию закрытых водоемов, водопропускных труб, своевременный ремонт и укрепление линий электропередач и связи, дорог, мостов (пешеходных переходов), очистку ливнестоковых сооружений.
3. Организовать взаимодействие между органами власти, аварийно-спасательными формированиями, полицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зоне возможных ЧС.

 6. Рекомендовать главам сельских поселений (Дубовцев И.В., Сивоконь З.М., Марчук Е.А., Самойленко А.М.) :

 6.1. Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные места;

 6.2. Для предупреждения заболевания населения, попадающего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями провести работу по ликвидации несанкционированных свалок на подведомственных территориях.

7. Начальнику общего отдела администрации Анучинского муниципального района (Бурдейная) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации района.

 8. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

 Глава Анучинского

муниципального района, председатель

КЧС и ПБ района С.А. Понуровский

 Приложение № 2

 К решению КЧС и ПБ администрации

 Анучинского муниципального района

 от 27.02.2019 г. № 4

**Состав**

**противопаводковой комиссии при администрации**

**Анучинского муниципального района**

Каменев Е.П. – первый заместитель главы администрации Анучинского муниципального района;

Баранов А.И. – начальник отдела ГОЧС администрации Анучинского муниципального района, заместитель председателя КЧС и ПБ района;

Гуменная Г.Н. – старший специалист отдела жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района, секретарь комиссии;

Бурдейная О.В. – начальник отдела жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района;

Россейчук Е.В.- начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального района;

Панюта Ю.М. – директор КГКУ «29 ОПС по охране Анучинского района»;

Шинкин А.И. - директор АО «Примавтодор» филиал «Арсеньевский»;

Дубовцев И.В. – глава Анучинского сельского поселения;

Марчук Е.А. – глава Чернышевского сельского поселения;

Самойленко А.М. – глава Гражданского сельского поселения;

Сивоконь З.М. – глава Виноградовского сельского поселения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГлава Анучинского муниципального района, председатель КЧС и ПБ района С.А. Понуровский « 27 » февраля 2019 г.  |

**План**

**мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения ЧС и снижение возможного ущерба в период паводков и наводнений в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подготовить и провести заседание КЧС и ПБ при администрации района по подготовке к действиям в условиях весенних паводков, наводнений и безопасному пропуску льда на реке Арсеньевка.  | Зам председателя КЧС и ПБ, начальник отдела ГОЧС района (Баранов). | до 01 марта |
| 3. | Организовать контроль за выполнением решения КЧС и ПБ при администрации района. | Председатель КЧС и ПБ района (Понуровский). | март - май |
| 4 | Провести штабную тренировку сил и средств районного звена РСЧС в целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на водных объектах АМР. | Глава АМР, председатель КЧС и ПБ района ), начальник отдела ГОЧС района (Баранов) | до 16 марта |
| 5 | Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием обстановки. | Главы сельских поселений (Дубовцев, Дзюб, Самойленко, Марчук) начальник отдела ГОЧС района (Баранов). | до 29 марта |
| 6 | Провести проверку готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к пропуску паводковых вод. | Директор ФГУ «Приммелиоводхоз» (Федоренко), начальник отдела имущественных и земельных отношений АМР (Россейчук) | до 25 марта |
| 7. | Произвести очистку и укрепление ГТС, водопропускных устройств, мостов, дамб. Определить и подготовить карьеры к забору грунта для отсыпки и укрепления дорог, дамб, ГТС. | Главы сельских поселений (Дубовцев, Сивоконь, Марчук, Самойленко), начальник отдела имущественных и земельных отношений (Россейчук) | до 28 марта |
| 8. | Организовать наблюдение за ГТС, водоотводами, руслами рек, в т.ч. в местах возможных заторов льда, в районах, наиболее подверженных наводнениям, не охваченных сетью водомерных постов. | Главы сельских поселений (Дубовцев, Сивоконь, Марчук, Самойленко), директор ФГУ «Приммелиоводхоз» (Федоренко). | март - май |
| 9. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону затопления острыми кишечными инфекциями. | Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора ПК в г. Арсеньеву (Вязовик). | до 01 апреля |
| 10. | Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления. | Ведущий инженер Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Арсеньевского ЛТЦ (с. Анучино) (Клыков). | до 01 апреля |
| 11. | Подготовить к паводкам, наводнениям водомерные и метеорологические посты, обеспечить их необходимым оборудованием, средствами связи. | Руководительметеостанции с. Анучино (Хотина). | до 01 апреля |
| 12. | Создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения.  | Руководители предприятий, начальник ФЭУ администрации (Бондарь). | до 8 апреля |
| 13. | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные места. | Главы сельских поселений (Дубовцев, Сивоконь, Марчук, Самойленко), председатель эвакуационной комиссии АМР (Янчук). | до 30 марта |
| 14. | Проверить готовность сил и средств районного звена РСЧС к действиям в условиях паводков и наводнений в 2019 году. | Начальник отдела ГОЧС администрации района (Баранов). | до 8 апреля |
| 15. | Предусмотреть средства и быть готовым организовать доставку продовольствия в зону чрезвычайной ситуации. | Финансово-экономическое управление (Бондарь) | Весь период |
| 16. | Обеспечить информирование населения о последствиях паводков и наводнений на территории Анучинского муниципального района и принимаемых мерах. | Начальник отдела ГОЧС администрации района (Баранов), общий отдел АМР (Бурдейная). | Весь период |

Начальник отдела ГОЧС администрации

Анучинского муниципального района А.И. Баранов

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ И АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ПЕРИОД НАВОДНЕНИЙ, ПАВОДКОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Муниципальные образования Приморского края | МЧСРоссии | МВД России | МО России | Другиеминистерстваи ведомства | Приморская территориальная подсистема РСЧС л/с, техника(транспорт/инж.) | Подрывные команды, количество ВВ и место складирования | Количество гидропостов (положено иметь, имеется в наличии, их укомплектованность) и место расположения | Привлечение сил и средств терр. подсистемы РСЧС |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Анучино | - | ОП№11 МО МВД «Арсеньевский»л/с-6 чел, техн.-2ед. | - | Филиал КГБУ «Арсеньевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Анучинская станция по борьбе с болезнями животныхл/с -2, тех.-1 ед. | 1.КГКУ 29 ОПС л/с-7, тех-2, плав.ср.-1; 2. КЧС и ПБ при АМР-14 чел., 1 ед. тех.; 3. А.О «Примавтодор филиал «Арсеньевский» л\с –18 чел., тех.-17; 4. Тепловой район «Анучинский» филиал Спасского КГУП «Примтеплоэнерго» л/с.-6, тех.-2; 5. Анучинский РЭС филиал ОАО ДРСК «Приморские электрические сети» л/с.-6 чел., тех.2. 6. Приморский ПАО «Ростелеком» Арсеньевский ЛТЦ с. Анучино л/с.-6 чел., тех-2. 7. СХПК «ВОСХОД» л/с-6 чел., тех.-2 ед. 8. КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» л/с- 4 чел. , тех.-2 ед. 10. МУП «Анучинское ЖКХ» л/с-4 чел., тех.-2 ед.плав.ср. населения-5 ед. | - | положено иметь-4, имеется в наличии 4, укомплектованность-100%(р. Арсеньевка)л/с 7 чел. | л/с-81трансп-12инж-20плав.ср-6 |

 Начальник отдела ГОЧС администрации

 Анучинского муниципального района А.И. Баранов