Мониторинг объектов (ОН – Стасюк Александр Алексеевич):

с. Еловка, 27 сентября 2021 г.

Выполнение работ по установке детско-спортивной площадки

в с. Еловка, ул. Зеленая, 30

Начались работы по установке детско-спортивной площадки в с. Еловка, ул. Зеленая, 30. Подготовлена площадка под устройство детско-спортивной площадки. Произведена выборка грунта и засыпка основания. Установлен фонарный столб.

 

 