Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Анучино, 27.05. 2022

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим на фронтах ВОВ» с. Анучино, ул.Лазо,4а

Работы по сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим на фронтах ВОВ» с. Анучино, ул. Лазо, 4a начаты с 10 мая 2022.

На данный момент закончены демонтажные работы: разборка покрытий и оснований. Провели укрепление оснований камнем и армирование подстилающих слоёв и набетонок . Основания готовы для установки мемориальных плит.

На объекте работают 3 человека.





