Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.):

с. Виноградовка, 21.06. 2022

Капитальный ремонт спортивного зала Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино

Завершены работы по выравниванию стен в спортивном зале, ремонту потолка, идет ремонт пола. Установлены новая система отопления

На объекте имеется строительный материал и оборудование. Работают 3 чел.







