Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Анучино, 13.07. 2022

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим на фронтах ВОВ» с. Анучино, ул.Лазо,4а

Памятник воинам-землякам погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945.

Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ. Завершены работы по отделки пьедестала. Перешли к работам по установки барельефа. Подрядчик ждет мемориальную плиту для установка

На территории имеется незначительное количество строительного мусора.





 