Мониторинг объект 16.07.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Ремонт водоразборных колонок с. Староварваровка, (ул.Центральная, Мира, Октябрьская, Северная) в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект».
Сроки введения в эксплуатацию  - 01.05.-31.07.2026.  
Подрядчик: ООО "ПРСК"
Подрядчик  завершает работы на объекте. Осталось провести работы по благоустройству территорий вокруг колонок.
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