Примерный график 
выезда общественных наблюдателей на объекты на 15.04.2025.
 АНУЧИНСКИЙ МО
2025 год
Селивёрстов А.А. - координатор ОН
	№
	Дата
	Объект/ сроки работ
	Ответственный исполнитель (сотрудник муниципального образования, с которым будет осуществляться выезд на объект
	Ответственный наблюдатель (Общественный наблюдатель, закрепленный за объектом и выезжающий на объект)

	
	
	
	
	

	1.
	12.05
19.05.
09.07.
23.07.
14.07.
28.07.
11.08.
25.08.-31.08

	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Тихоречное, ул.Молодёжная
(Государственная программа ПК «Обеспечение достойным жильём и качественными услугами ЖКХ население Приморского края») 

01.05-31.08.2025
	Скорикова И.В., муниципальный координатор, 
Марчук Е.А., начальник ЧернышевскогоТО
	Лопардина А.В. 

	2.
	 17.03.
25.03.
08.04.
22.04.
12.05.
27.05.
09.06.
23.06.
07.07.
22.07
29-31.07

	Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино, ул.50 лет ВЛКСМ,26
 (Государственная программа ПК «Развитие культуры Приморского края»)

10.03.-31.07.2025
	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Федорец Н.Т., директор МКУК «ИДЦ» АМО
	Селиверстов А.А.

	3.
	 12.05.
27.05.
09.06.
23.06.
07.07.
22.07
29.07.
12.08.
26.08.
10.09.
24.09
14.10.
29-31.10

	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник - здание, здесь в 20-е годы заседал штаб партизанских отрядов Приморья», с.Анучино. ул.Лазо, 6-1
(Государственная программа ПК «Развитие культуры Приморского края»)

01.05-31.10.2025
	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Федорец Н.Т., директор МКУК «ИДЦ» АМО
	Холохоренко А.М.

	4.
	12.05
19.05.
09.07.
23.07.
14.07.
28.07.
11.08.
25.08.-31.08

	Благоустройство прилегающей территории СК с. Виноградовка (Твой проект)
(Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект», )

01.05-31.08.2025

	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Федорец Н.Т., директор МКУК «ИДЦ» АМО
	Селиверстов А.А

	5.
	12.05
19.05.
09.07.
23.07.
14.07.
28.07.
11.08.
25.08.-31.08

	Ремонт водоразборных колонок с.Рисовое (Твой проект)
(Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект», )

01.05.-31.08.2025

	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Самойленко А.М. начальник Гражданского ТО
	Лопардина А.В. 

	6.
	12.05
19.05.
09.07.
23.07.
14.07.
28.07.
11.08.
25.08.-31.08

	Современный школьный двор с.Чернышевка, ул. Школьная,4 (Инициативное бюджетирование по направлению «Молодёжный бюджет», )
01.05-31.07.2025

	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Суляндзига М.В., начальник КУ МОУО
	Лопардина А.В. 

	7.
	[bookmark: _GoBack]
22.04.
05.05.
20.05.
10.06.
24.06.
08.07.
15.07.
29-31.07

	Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края с.Чернышевка
  (нацпроект "Модернизация первичного звена здравоохранение"), 
С даты подписания МК 01.08.2025

	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Савонов П.Г., зам.главного врача по АХЧ Анучинская ЦРБ
	Лопардина А.В. 

	8.
	Аукцион не объявлен
	Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка
(Госпрограмма ПК «Развитие здравоохранения Приморского края»)
С даты подписания МК 01.08.2025


	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Савонов П.Г., зам.главного врача по АХЧ Анучинская ЦРБ
	Селиверстов А.А

	9.
	08.04
22.04.
13-15.
	Капитальный ремонт ограждения территории КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино, ул. Лазо, д. 18.
(Госпрограмма ПК «Развитие здравоохранения Приморского края»
С даты подписания МК 15.05.2025

	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Савонов П.Г., зам.главного врача по АХЧ  Анучинская ЦРБ
	Холохоренко А.М.

	10.
	14.04.
29.04.
13.05.
23.03.
10.06.
27.06
	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа здания поликлиники КГБУЗ «Анучинская ЦРБ», расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино, ул. Лазо, д. 18
(Госпрограмма ПК «Развитие здравоохранения Приморского края»
С даты подписания МК 30.06.2025


	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Савонов П.Г., зам.главного врача по АХЧ  Анучинская ЦРБ
	Холохоренко А.М

	11
	25.03.
08.04.
22.04.
12.05.
27.05.
09.06.
23.06.
07.07.
22.07
29-07.
12.08.
26.08.
10.09.
24.09
13.10.


	Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений на км 84+872 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть
Нац проект «Безопасные качественные дороги»

Сроки: 01.03.-15.10.2025
	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Дубовцев И.В., зам.главы администрации
	Селивёрстов А.А.

	12
	25.03.
08.04.
22.04.
12.05.
27.05.
09.06.
23.06.
07.07.
22.07
29-07.
12.08.
26.08.
10.09.
24.09
13.10.
	Осуществление дорожной деятельности (ремонт)искусственных сооружений на км 98+186 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта Региональная и местная дорожная сеть
Нац.проект «Инфраструктура для жизни»

Сроки: 01.03.-15.10.2025
	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Дубовцев И.В., зам.главы администрации
	Селивёрстов А.А.
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