**Все лучшее детям.**

***Установка детской – спортивной площадки в с. Еловка, ул.Зеленая***



В ходе реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

- подготовка и устройство площадки с резиновым покрытием;

- устройство уличного освещения;

- установка уличного игрового комплекса;

- установка скамеек и урн;

- установка качелей (гнездо и балансир), карусели;

- установка тренажеров (для рук двойной, лыжи, эллиптический велотренажер, тройной диск, беговая дорожка,гребля);

- установка комплекса воркаут.

Работы выполнены ИП Захарченко Сергей Николаевич по контракту № 0120600002221000063 от 13.09.2021г. Срок выполнения до 31.10.2021г.

Общая сумма по контракту составила – 2899300,80 руб., из них:

краевые средства – 2870307,79 руб.,

средства местного бюджета – 28993,01руб.

**Устройство уличного освещения.**

***с.Чернышевка – ул.Садовая, Советская, Солнечная, Первомайская – Партизанская, Лермонтова.***



В ходе реализации проекта выполнены мероприятия по устройству уличного освещения.

Контракт № 0120600002221000048 от 26.07.2021г заключен с ООО «ПРОКСИ». Срок выполнения до 30.09.2021г.

Общая сумма по контракту составила – 2809493,66 руб., из них:

краевые средства – 2781398,72 руб.,

средства местного бюджета – 28094,94руб.

Фактически работы были выполнены 13.12.2021г и не в полном объеме. Сумма фактически оплаченных денежных средств составила – 2003432,40 руб, из них:

краевые средства – 1983398,08 руб.

средства местного бюджета – 20034,32 руб.