Мониторинг объекта (ОН –Селивёрстов А.А.)
17.08.2026
Монтаж фельшерского пункта с.Гродеково
Сроки выполнения работ: 12.05. - 31.10.2026. 
Подрядчик: ООО "Олимп"
Подрядчик завершает  работы в здании ФП. Остались работы по монтажу систем АПС и охранной сигнализации и благоустройство территории.
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