Мониторинг объектов (ОН – Стасюк Александр Алексеевич):

с. Анучино

Установка детской площадки с. Ильмаковка, ул. Центральная

24 сентября 2021г.

Начались работы по установке детской площадки в с. Ильмаковка, ул. Центральная. Подготовлена площадка под устройство детской площадки. Произведена выборка грунта и засыпка основания. Подрядчик закупает оборудования для установки.