

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.06.2020 |  | с. Анучино | № | 344 |

**Об утверждении плана создания инвестиционных**

**объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной,**

**инженерной, коммунальной инфраструктуры на территории Анучинского муниципального округа на периоддо 2025 года**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», распоряжением Администрации Приморского края от 13.02.2019 года № 89-ра «О Стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019-2020 годы», распоряжением Администрации Анучинского муниципального округа от 17.02.2020 №94-р«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления Анучинского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Анучинском муниципальном районе на 2020 год», Законом Приморского края от 16.09.2019 года № 568-КЗ «Об Анучинском муниципальном округе», администрация Анучинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной, телекоммуникационной инфраструктуры на территории Анучинского муниципального округа на период до 2025 года (прилагается).

2. Общему отделу администрации Анучинского муниципального района (Бурдейная) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Анучинского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Анучинского

муниципального района С.А. Понуровский

Приложение к постановлению

Администрации Анучинского

муниципального района

от 11.06.2020г № 344

**Планируемые объекты инфраструктуры Анучинского муниципального округа на 2020-2025 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **объекта**  **инфраструктуры** | **Место**  **Расположения**  **Адрес: Район** | **Сроки**  **реали-зации этапы** | **Источник**  **финансиро-**  **вания** | **Стоимость**  **проекта**  **млн,руб.** | **Ожидаемый**  **непосредственный**  **результат**  **(краткое описание**  **проекта)** | **Площадь**  **занимае-мой**  **территории** | **Площадь**  **возводимого**  **объекта** | **Факт.**  **состояние** | **Ответств.**  **Исполнитель**  **(соисполн.)** |
| Культура | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный  ремонт Дома  культуры с. Анучино | Приморский край, Анучинскиймуницпальный округ. | 2021 год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 19,5 | Создание благоприятных,  комфортных  условий для  жителей, улучшить качество  услуг. |  | Мощность  250 мест |  | МКУК  «Информационно-  Досуговый  Центр»  АМО |
| 2. | Капитальный ремонт  сельского  клуба  с.Чернышевка | Приморский край, Анучинскиймуницпальный округ. | 2021 год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюдет | 3,9 | Создание благоприятных,  комфортных  условий для  жителей, улучшить качество  услуг. |  | Мощность  220 мест |  | МКУК  «Информационно-  Досуговый  Центр»  АМО |
| 3. | Капитальный  Ремонт  Сельского  Дома  Культуры  с. Гражданка | Приморский край, Анучинскиймуницпальныйокруг. | 2022  год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 14,9 | Создание благоприятных,  комфортных  условий для  жителей, улучшить качество  услуг. |  | Мощность  280 мест | ПСД | МКУК  «Информационно-  Досуговый  Центр»  АМО |
| 4. | Разработка  Проектно-  сметной  документации  на строительство  сельского клуба  с.Новогордеевка | Приморский край, Анучинскиймуницпальный округ. | 2022  год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 5,0 | Обеспечение  населения  услугами  культуры |  | Мощность  200 мест | - | МКУК  «Информационно-  Досуговый  Центр»  АМО |
|  | **Итого:** |  |  |  | **43,3** |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | |
|  | Строительство шести плоскостных спортивных сооружений. Комбинированый спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). | Приморский край, Анучинскиймуницпальный округ. | 2020-2024 годы | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 39,42 | Обеспечение населения Анучинскогомуницпального округа услугами физической культуры и спорта |  |  | проектирование, строительство | Отдел соцразвития Администрации Анучинскогомуницпального округа |
|  | Строительство девяти плоскостных спортивных сооружений. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. | Приморский край, Анучинскиймуницпальный округ. | 2020-2024 годы | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 16,29 | Обеспечение населения Анучинскогомуницпального округа услугами физической культуры и спорта |  |  | проектирование, строительство | Отдел соцразвитияАдминистрации Администрации Анучинскогомуницпального округа |
|  | **Итого:** |  |  |  | **55,71** |  |  |  |  |  |
| Благоустройство и ЖКХ | | | | | | | | | | |
|  | Благоустройство территорий ,детских и спортивных площадок в с. Пухово. | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 0,98 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | Установка оборудования,МАФ. | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство территорий ,детских и спортивных площадок в Виноградовка. | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 0,98 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | Установка оборудования,МАФ. | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство территорий ,детских и спортивных площадок в Таежка. | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 0,98 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | Установка оборудования,МАФ. | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство территорий ,детских и спортивных площадок в с. Новотроицкое. | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 0,98 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | Установка оборудования,МАФ. | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство территорий ,детских и спортивных площадок в с.Анучино,ул.Молодежная. | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 0,98 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | Установка оборудования,МАФ. | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство территорий ,детских и спортивных площадок в с.Нововарваровка | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 0,98 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | Выполнено 85%от общего объема. | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство территорий ,детских и спортивных площадок в с.Муравейка. | Приморский край, Анучинскиймуниципальный округ. | 2020 год | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 2,2 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 306 | 306 | В стадии проведения торгов. | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | обустройство мест накопления ТКО | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 | Местный  бюждет | 3,1 | Очистка территорий от мусора, сохранение экологии, придание эстетического облика таким территориям. | 70 мест размещения | 70 | После проведенных торгов подготовка к обустройству | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. СтароварваровкаАнучинского МР | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 4,1 | ликвидация аварийных ситуаций и экономия электроэнергии, а также улучшение качества питьевой воды. | 1,1км | 1,1 | Приобретение материалов. | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. НовогордеевкаАнучинского МР | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 0,86 | ликвидация аварийных ситуаций и экономия электроэнергии, а также улучшение качества питьевой воды. | 0,325км | 0,325 |  | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Приобретение комунальной техники | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 | Местный  бюждет | 8,62 | Чистка, прокапываниекюветов,выполнение погрузо-разгрузочных работ. | 1ед. | 1 ед. |  | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Анучинского муниципального района | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 12,7 | приведение в соответствие со стандартами дорог, а также улучшение качества жизни населения | 9814м2 | 9814 |  | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на в с.Анучино, ул.ЛазоАнучинского муниципального района | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 | Местный  бюждет | 3,0 | приведение в соответствие со стандартами дорог, а также улучшение качества жизни населения | 2603м2 | 2603 |  | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Анучинского муниципального района | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2020 | Местный  бюждет | 3,0 | приведение в соответствие со стандартами дорог, а также улучшение качества жизни населения | 6239м2 | 6239 |  | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство общественной территории (с. Гражданка, ул. Юбилейная «Зона отдыха») | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 2,5 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 385 | 385 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство общественной территории (с. Чернышевка, ул. Советская, 21 «Зона отдыха») | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 2,52 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 825 | 825 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство общественной территории (с. Анучино, перекресток ул. 70 лет Октября- ул. Петровского «Сквер») | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 4,0 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 975 | 975 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство общественной территории (с. Анучино, ул. Чапаева «Установка детской игровой площадки» | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированныйбюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 1,5 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство общественной территории (с. Рисовое, ул. Школьная «Установка детской и спортивной | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 1,5 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство придомовой территории (с. Анучино, ул. Банивура д.10-10а (асфальтирование) | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 1,6 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 627 | 627 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство придомовой территории (с. Анучино, ул. Ленинская,54 (асфальтирование) | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 0,6 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 1000 | 1000 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство придомовой территории (с. Анучино, ул. Горького, 4, 6, 8 (асфальтирование) | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 5,46 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 3053 | 3053 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство общественной территории (с. Анучино, перекресток ул. 100 лет Анучино - ул. Слизкова «Сквер») | Приморский край, Анучинскиймуниципальный округ. | 2022 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 0,9 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 460 | 460 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство общественной территории (с. Ильмаковка, ул. Центральная «Установка детской и спортивной площадки» | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2022 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 1,5 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 350 | 350 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство общественной территории (с. Корниловка, ул. Октябрьская «Установка детской и спортивной площадки» | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2022 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 2,0 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство придомовой территории (с. Тихоречное, ул. Молодежная, (асфальтирование) | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2022 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 6,0 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Благоустройство общественной территории (с. Еловка, ул. Школьная «Установка детской и спортивной площадки» | Приморский край, Анучинский муниципальный округ. | 2022 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 1,5 | создание мест отдыха населения разных возрастов, придание эстетического облика таким территориям. | 300 | 300 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Ремонт автомобильной дороги - асфальтирование с. Ильмаковка, ул. Центральная | Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 5,7 | приведение в соответствие со стандартами дорог, а также улучшение качества жизни населения | 4,545 | 1,01 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинскогомуниципального округа . |
|  | Ремонт автомобильной дороги - асфальтирование «Виноградовка-Ильмаковка» | Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 11,940 | приведение в соответствие со стандартами дорог, а также улучшение качества жизни населения | 1,335км-6942 м2 | 1,335 | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | приобретение и поставка трактора МТЗ-82.1 | Анучинский муниципальный округ. | 2022 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 3,0 | Выполнение дорожных работ | 1ед. | 1 | Планирется приобретение | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Приобретение и поставка грейдера | Анучинский муниципальный округ. | 2023 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 15,0 | Выполнение дорожных работ | 1ед. | 1 | Планирется приобретение | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Освещение улиц населенных пунктов Анучинской территории | Анучинский муниципальный округ. | 2021-2023 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 12,0 | безопасность дорожного движения пешеходов и автомобилей в ночное время, для улучшения качества жизни населения, его безопасности. |  |  | проектирование | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Освещение улиц населенных пунктов Виноградовской территории | Анучинский муниципальный округ. | 2021-2023 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 12,0 | безопасность дорожного движения пешеходов и автомобилей в ночное время, для улучшения качества жизни населения, его безопасности. |  |  | проектирование | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Освещение улиц населенных пунктов Гражданской территории | Анучинский муниципальный округ. | 2021-2023 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 12,0 | безопасность дорожного движения пешеходов и автомобилей в ночное время, для улучшения качества жизни населения, его безопасности. |  |  | проектирование | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Освещение улиц населенных пунктов Чернышевской территории | Анучинский муниципальный округ. | 2021-2023 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 12,0 | безопасность дорожного движения пешеходов и автомобилей в ночное время, для улучшения качества жизни населения, его безопасности. |  |  | проектирование | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту ливневой канализации в с. Анучино | Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 2,0 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения и скважины с. Нововарваровка | Анучинский муниципальный округ. | 2021 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 6,0 | проектирование | Стадия проект | Стадия проект | планируемая | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Строительство сетей водоснабжения и скважины с. Нововарваровка | Анучинскиймуниципальный округ. | 2022 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 20,0 | обеспечение населения качественной водой. |  |  |  | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
|  | Ремонт дорог на территории округа | Анучинский муниципальный округ. | 2023-2025 | Консоли-дированный бюджет Приморского  края.  Местный  бюждет | 50,0 | безопасность дорожного движения пешеходов и автомобилей в ночное время, для улучшения качества жизни населения, его безопасности. |  |  | Планируемые мероприятия | Отдел жизнеобеспеченияадминистрацииАнучинского муниципального округа . |
| **Образование** | | | | | | | | | | |
|  | Строительство детского сада на 90 мест | Приморский край, с.Чернышевка | 2021-2023г. | Краевой и местный бюджеты | 150,00 | получение места в ДОУ детей в возрасте 1-7 лет для близлежайшых сел | 1 га | мощность - 90 мест | проектирование, строительство | КУ МОУО Анучинского муниципального района |
| **Здравоохранение** | | | | | | | | | | |
|  | Строительство или капитальный ремонт здания детской поликлиники | Анучинский муниципальный округ, с. Анучино | 2020-2024 | Краевой бюджет | 100,6 | Совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении  Улучшение качества предоставления медицинской помощи. |  |  | проектирование, строительство | Анучинская ЦРБ |
|  | Капитальный ремонт здания лечебного корпуса №2 | Анучинский муниципальный округ,  с. Анучино | 2020-2024 | Краевой бюджет | 53,0 |  |  | проектирование, строительство | Анучинская ЦРБ |
|  | завершение капитального ремонта здания стационара |  | 2020-2024 | Краевой бюджет | 21,3 |  |  | проектирование, строительство | Анучинская ЦРБ |
|  | Капитальный ремонт здания прачечной, дизельной котельной, гаража | Анучинский муниципальный округ,  с. Анучино | 2020-2024 | Краевой, бюджет | 18,1 |  |  | проектирование, строительство | Анучинская ЦРБ |
|  | Капитальный ремонт здания инфекционного отделения | Анучинский муниципальный округ,  с. Анучино | 2020-2024 | Краевой, бюджет | 47,7 |  |  | проектирование, строительство | Анучинская ЦРБ |
|  | Капитальный ремонт или установка модульной амбулатории с. Чернышевка | Анучинский муниципальный округ, | 2020-2024 | Краевой, бюджет | 22,1 |  |  | проектирование, строительство | Анучинская ЦРБ |
|  | Капитальный ремонт или установка модульной амбулатории с. Староварваровка | Анучинский муниципальный округ | 2020-2024 | Краевой, бюджет | 13,3 |  |  | проектирование, строительство | Анучинская ЦРБ |
|  | Установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов в с. Таежка, Гродеково, Ильмаковка, Корниловка | Анучинский муниципальный округ | 2020-2024 | Краевой, бюджет |  |  |  | проектирование, строительство | Анучинская ЦРБ |
|  | Капитальный ремонт здания гаража с пристройкой | Анучинский муниципальный округ,  с. Анучино | 2020-2024 | Краевой, бюджет | 5,5 |  |  | проектирование, строительство | Анучинская ЦРБ |