Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 28.04. 2022

Капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО, с. Анучино, ул.Лазо,4а

Капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО, с. Анучино, ул.Лазо,4а идет согласно графику. Работы начаты с конца марта 2022.

Ведутся следующие работы:

- строительно-монтажные (архитектурные решения);

- устройство отопительной системы.

На объекте работают 8 человек, имеются все необходимые строительные материалы и оборудования для вышеуказанных видов работ.

 

 

 