Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

11.06. 2024

Ремонт автомобильной дороги местного значения: дорога с.Виноградовка-с.Ильмаковка-с.Скворцово (мосты)

Сроки выполнения работ: 01.06.2024 - 31.08.2024.

Подрядчик: ИП Макарян

На объекте работали 6 чел.

На сегодняшний день проводится бетонирование фундаментов на км16-17. Подрядчики производят отбор образцов-кубов бетона для испытаний.

 

 

 

