Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

с. Анучино, ул.Лазо,4а (МКУК «ИДЦ» АМО)

15.09. 2022

Продолжается капитальный ремонт МКУК "ИДЦ" с. Анучино.

На данный момент ведутся работы по монтажу электропроводки. А также идёт ремонт в коридоре на первом этаже (выравнивание стен гипсовой смесью.) Работы ведутся качественно с опережением графика. Работы выполнены на 98%.

На объекте работают 5 человека.

 

 



 