***Выполнение работ по установке детской площадки***

***с.Гражданка, ул. Юбилейная («Твой проект»)***

Куратор проекта: Администрация Анучинского муниципального округа – Дубовцев И.В.

Общественный наблюдатель – Малахова О.А.

Место реализации: с.Гражданка, ул.Юбилейная.

Заключен контракт: ООО «Нью – Сити ДВ» - 27.03.2023г

Срок выполнения работ: 01.05.-31.07.2023.

Стоимость контракта – 2962484,91 руб.







На 01.07.2023г выполнены следующие виды работ:

- подготовительные работы;

- уложено покрытие и бордюрный камень;

- устанавливается игровое оборудование и другие малые архитектурные формы.