Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

с. Анучино, ул.Лазо,4а (МКУК «ИДЦ» АМО)

22.07. 2022

Продолжается капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО (ДК с. Анучино). Работы ведутся с опережением графика работ.

Продолжаются общестроительные работы, архитектурные работы. В зрительном зале установлены звукопоглощающие панели. В спортивном зале произведен монтаж новой системы отопления.

Работы выполнены на 75%.

На объекте работают 8 человек, имеется все необходимое оборудование для проведения капитального ремонта.















