Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Анучино, 22.07. 2022

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим на фронтах ВОВ» с. Анучино, ул.Лазо,4а

Памятник воинам-землякам погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945.

На объекте нет рабочих, в связи с тем, что **все текущие работы по подготовки основания окончены**, ожидание мраморной плиты.

На объекте присутствует строительный мусор (так и не убрали).



