АДМИНИСТРАЦИЯ                                            АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 17.01.2023 |  | с. Анучино | № | 27-р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального округа Приморского края к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов

Во исполнение распоряжения правительства Приморского края от 09.01.2023 года № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов», с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального округа Приморского края к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов

1. Создать районный штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов (по должностям), и утвердить его состав согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 1 сентября 2023 г.  -   80 % от плановых объёмов работ;

-до 15 октября 2023 г.- полная готовность к началу отопительного сезона.

С 01 по 06 октября 2023 года произвести испытания (пробные пуски) оборудования и систем жизнеобеспечения.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности:

3.1. Обеспечить:

-заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению в соответствии с заданиями согласно приложениям 1,2,3,4 распоряжения Министерства ЖКХ Приморского края от 09.01.2023г. №1-рп до 01 октября 2023 года в необходимых объемах;

-ежемесячное предоставление в отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края отчетов о фактическом расходе топлива до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным, администрации округа – в министерство ЖКХ ПК;

-надежное теплоснабжение потребителей на территории округа, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями Анучинского муниципального округа Приморского края своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

-выполнение требований, установленных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону (далее – Приказ) и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций округа, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

-регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациям, финансируемым за счёт средств местного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

-особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения округа и своевременную оплату за поставляемое топливо;

-личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

-регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации округа в сети Интернет;

-резервными источниками электроснабжения все котельные и социально-значимые объекты до 15 октября 2023 года;

-представление в отдел жизнеобеспечения администрации округа информации, администрации округа – в министерство ЖКХ ПК:

а) о ходе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2023 года по 15 ноября 2023 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях»;

б) о ходе прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов по состоянию на 01 декабря 2023 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях»;

в) о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 ноября по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

г) о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством ЖКХ Приморского края форме.

3.2. Обеспечить работу комиссий с целью получения паспортов готовности согласно формам, утвержденным Приказом:

а) жилищного фонда и объектов социального назначения – до 08 сентября 2023 года;

б) организаций – до 20 октября 2023 года, муниципального округа– до 15 ноября 2023 года.

3.3. Руководителям предприятий всех форм собственности, организаций, учреждений:

- Представить в отдел жизнеобеспечения администрации округа  паспорта готовности к работе в отопительный период 2023-2024 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников, в соответствии со сроками, указанными в пункте 3.2. настоящего распоряжения.

-  К началу отопительного сезона обеспечить:

а) создание запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

б) комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования;

3.4. Разработать и представить в администрацию округа в срок до 01.09.2023г. для согласования графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

3.5. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить большой объём средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования;

3.6. До 01 июля 2023 года актуализировать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в случаях, установленных законодательством. Отчет о проделанной работе направлять в отдел жизнеобеспечения округа согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 17 июня 2014г. № 309/пр., по состоянию на 1 января 2023 года и далее ежемесячно.

4. Отделу земельных и имущественных отношений (Росейчук ):

4.1. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и агентство газоснабжения и энергетики один раз в полугодие до 10 числа;

4.2. В срок до 1 мая 2023года утвердить и актуализировать графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным. Отчет о проделанной работе направлять в министерство ЖКХ Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 17.06.2014 года № 309/пр., по состоянию на 1 января 2023 года и далее ежемесячно.

5. Администрации Анучинского муниципального округа Приморского края совместно с уполномоченными структурами Министерства обороны Российской Федерации обеспечить контроль за подготовкой к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление», осуществляющего услуги тепло-,водоснабжения, водоотведения и содержания казарменного и жилого фонда воинских частей, расположенных на территории Анучинского муниципального округа Приморского края.

6. Рекомендовать Дальневосточному управлению Ростехнадзора принимать участие в проверках потребителей тепловой энергии в составе комиссии.

7. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям и предприятиям разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

8.  Рекомендовать лицам, ответственным за содержание МКД, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в МКД в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством действия,  направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в МКД на оплату тепловой энергии.

10. Контроль за подготовкой топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального округа Приморского края к отопительному сезону 2023-2024 годов возложить на заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа Приморского края, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

11.Общему отделу администрации Анучинского муниципального округа Приморского края (Бурдейной) опубликовать распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Анучинского

муниципального округа                                                            С.А.Понуровский

|  |  |  | Приложение к распоряжению администрации Анучинского муниципального округа Приморского края от « _» января 2023г. № __ Состав оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Занимаемая должность |
| 1 |  | Председатель комиссии, зам.главы администрации Анучинского муниципального округа ПК; |
| 2 |  | Зам.председателя комиссии, начальник отдела жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа ПК ; |
| 3 |  | Секретарь комиссии, ст. специалист администрации Анучинского муниципального округа ПК; |
| 4 |  | Начальник теплового района «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго; |
| 5 |  | Главный врач КГБУЗ «Анучинская ЦРБ»; |
| 6 |  | Начальник казённого учреждения МОУО; |
| 7 |  | Начальник ОНД и ПР по АМО УНД ГУ МЧС России по ПК (по согласованию); |
| 8 |  | Государственный инспектор управления по технологическому и экологическому контролю Ростехнадзора по ПК (по согласованию) |
| 9 |  | Главный редактор газеты «Анучинские Зори» |
| 10 |  | Директор МКУК ИДЦ |
| 11 |  | Директор МУП «Анучинское ЖКХ" |