Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Гродеково, 27.06. 2024

Зона отдыха и культуры «Надежда» с. Гродеково в рамках инициативного бюджетирования «Молодёжный бюджет»

Сроки выполнения работ: 01.05.- 30.06.2024.

Подрядчик ООО «Архистрой»

Зона отдыха и культуры "Надежда", с.Гродеково, приобретено оборудование, установливается, идут работы по устройству основания и установки сцены. В связи с погодными условиями сроки будут немного перенесены. На день выхода на объект работы не ведутся, ждут, когда подсохнет территория.











