Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)
26.08.2025
«Проведение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа поликлиники КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» с.Анучино
 Сроки выполнения работ: 16.06. - 30.08.2025. 
Подрядчик: ООО «Сервис ДВ Групп»
[bookmark: _GoBack] Подрядчик ведет внутренние ремонтные работы кабинетов 2-го этажа. Еще три кабинета отремонтировано.  Выполнено  60% работ.  Работают 3 чел.     
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