Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)
03.09.2025
НАЦПРОЕКТ « Безопасные качественные дороги»: Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений (Мост)на км 84+872 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"»
 Сроки выполнения работ: 01.03. - 15.10.2025. 
Подрядчик: АО «Специализированное строительное управление»
[bookmark: _GoBack]Подрядчик завершает работы по ремонту. Сделано  97% работ.   
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